Proyecto: esfuerzo no complejo, no rutinario, limitado por:

- Tiempo

- Presupuesto

- Especificaciones de desempeño

- Y es diseñado para cumplir con las necesidades del cliente

Caracteristicas:

- Tienen un objetivo principal, en el caso de sw un producto de sw

- Un ciclo de vida definido con principio y fin

- Implica varios departamentos y profesionales

- Común hacer que no se haya hecho

Beneficios:

- El hecho de tener la lista de tareas para conseguir ese objetivo común, gestionarlas ordenarlas y planificar dándoles un control y una monitorización va a ser mucho mas eficiente para alcanzar el objetivo en el uso de los recursos (como por ejemplo el tiempo y la reutilización de recursos humanos ya que tenemos personal especializados que toma experiencia de las lesson learn de proyectos anteriores)

PMO: ayuda a gestionar y llevar a cabo todos los proyectos que lleva a cabo la organización.

- Preproyect Work: (sobre todo en grandes proyectos)

  - Análisis de requisitos de proyecto a alto nivel ( ya que es muy costoso )

    - Se identifica el alcance y los requerimientos a lograr

    - Se prepara una solicitud de propuesta

    - Se Presenta la propuesta y se le da seguimiento

    - Se realiza un estudio de viabilidad para saber si podemos hacerlo técnicamente y si es conveniente económicamente hacerlo tanto para nosotros como para el cliente

    - Se plantean ciertos riesgos preliminares por ejemplo si hacemos un puente que pasa en el caso de que parte de esa zona sea más costosa poner un pilar

Etapas:

- Inicio:

  - Cuando ganaste la licitación y tenemos que empezar con el proyecto se empieza con el proyect charter que es el documento inicial del proyecto:

    - Tenemos al sponsor y el administrador de proyectos escribimos el project charter:

  - Assumption log: en caso de que pase esto que me excedo de tiempo o presupuestos vamos a renegociar (cuando cambia la realidad)

  - Costos:

    - Integración de líneas base

    - Gestión de interesados

- Planificación: la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo y donde se expone lo que se necesita hacer y como debe llevarse a cabo, esta compuesta por aquellos procesos que establecen el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de acción para alcanzar dichos objetivos.

  - Costos:

    - Estimación de los costos para valorar económicamente el proyecto (agregar lo del ultra organización general de la unidad 5)

- Ejecución: hacer el producto o hacer el edificio

- Control y monitoreo: como etapa supervisora que es transversal durante todo el proyecto, es iniciada en el inicio y se hace mas fuerte durante la ejecución, y finalizada la ejecución es la encargada que haya avanzado todo bien

- Cierre:

Costos: los 4 son comunes a tiempos – recursos – costos ( muchas veces se basa en la experiencia que tiene )

Integración de la gestión de proyectos con la planificación estratégica: los altos cargos lo que es que:

- Toman los valores, visión y misión de la empresa

- Hacen un análisis del entorno

- Establecen los objetivos a largo plazo

- Y se hace la planeación o plan de acción de la empresa

- Y se lo baja a los mandos medios que ejecutan esa planeación a través de la ejecución de proyectos

- Luego se hace un monitoreo de la ejecución

Estimación:

Estructura de costos: